Instituto Tecnológico de Tijuana

Ingeniería en Sistemas Computacionales

GymPro

Sistema de Gestión de Gimnasios — SaaS

Sprint 2

Reporte de Cierre

Multi-tenant + Dual Database

Período: 19 Mayo – 13 Mayo 2026

Estado: COMPLETADO

Equipo de Desarrollo

Maximiliano Arriaga Mora

Miguel Angel Hernandez Cervantes

Jesus Francisco Perez Medina

Juan Carlos Perez Nava

Mayo 2026

1. Resumen Ejecutivo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 de 5 |
| Nombre | Multi-tenant + Dual Database |
| Período planificado | 19 Mayo – 30 Mayo 2026 |
| Período real | 19 Mayo – 13 Mayo 2026 |
| Estado | COMPLETADO — 5/5 User Stories entregadas |
| Velocity | 22 story points entregados (100% del sprint) |
| Rama Git | feature/sprint2-dual-db |
| Equipo | Maximiliano Arriaga Mora / Miguel Angel Hernandez Cervantes / Jesus Francisco Perez Medina / Juan Carlos Perez Nava |

El Sprint 2 alcanzó el 100% de sus objetivos planificados. Se implementó la arquitectura dual de base de datos (PostgreSQL + MongoDB), el sistema multi-tenant con aislamiento por gimnasio, y el conector PySpark JDBC para analíticas sobre datos relacionales. Adicionalmente se resolvieron 9 defectos de estabilización no planificados que dejaron el stack completamente operativo al cierre del sprint.

2. Sprint Goal

Goal: Implementar arquitectura multi-tenant dual-database. Al terminar, el API debe operar bajo aislamiento por gimnasio mediante tenant middleware y JWT multi-tenant.

Resultado: CUMPLIDO. Todos los endpoints protegidos propagan tenant_id desde el JWT. Los 5 contenedores (postgres, mongo, redis, api, web) pasan healthcheck. Analíticas K-Means, Regresión y MapReduce operativas con datos reales.

3. User Stories Entregadas

| ID | Título | Estimado | Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US7 | PostgreSQL en Docker | 3 pts | 3 pts | Completado |
| US8 | Modelos SQLAlchemy + Alembic | 8 pts | 8 pts | Completado |
| US9 | Tenant Middleware | 5 pts | 5 pts | Completado |
| US10 | JWT Multi-tenant Claims | 3 pts | 3 pts | Completado |
| US11 | PySpark JDBC Connector | 3 pts | 3 pts | Completado |
| TOTAL | 5 / 5 User Stories | 22 pts | 22 pts | 100% |

US7 — PostgreSQL en Docker

Criterios de Aceptación — Resultado

- docker compose up levanta PostgreSQL 16-alpine con healthcheck pg_isready antes de iniciar api — CUMPLIDO

- Volumen persistente pg_data mantiene datos entre reinicios — CUMPLIDO

- Variables POSTGRES_URI, POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD disponibles en el contenedor api — CUMPLIDO

- Puerto 5432 expuesto al host para gestión con DBeaver — CUMPLIDO

Archivos modificados

- docker-compose.yml — servicio postgres:16-alpine con healthcheck, volumen pg_data, red gympro

- api/.env — variables POSTGRES_* añadidas

US8 — Modelos SQLAlchemy + Alembic

Criterios de Aceptación — Resultado

- alembic upgrade head ejecuta sin errores con Postgres limpio — CUMPLIDO

- Modelo Rol: id, nombre (UNIQUE NOT NULL), created_at — CUMPLIDO

- Modelo Gimnasio: id, nombre, plan (enum: basico/pro/enterprise), activo, stripe_customer_id — CUMPLIDO

- Modelo Usuario: id, email (UNIQUE), password_hash, FK id_gimnasio, FK id_rol, activo — CUMPLIDO

- entrypoint.sh ejecuta alembic upgrade head antes de iniciar Gunicorn — CUMPLIDO

Archivos modificados

- api/app/models/pg/gimnasio.py — PGEnum con create_type=False para evitar duplicados en recreaciones

- api/app/models/pg/usuario.py, rol.py — modelos SQLAlchemy con FKs y columnas auditables

- api/entrypoint.sh (nuevo) — orquesta migraciones antes del servidor WSGI

- api/migrations/ — revisiones Alembic generadas con autogenerate

US9 — Tenant Middleware

Criterios de Aceptación — Resultado

- Middleware @before_request extrae id_gimnasio del JWT y lo asigna a flask.g.tenant_id — CUMPLIDO

- Rutas exentas /auth/login, /auth/register, /health no requieren tenant — CUMPLIDO

- Helper get_tenant_filter() retorna filtro para queries Mongo y WHERE para Postgres — CUMPLIDO

- Request sin id_gimnasio en JWT retorna 401 Unauthorized — CUMPLIDO

Archivos modificados

- api/app/utils/tenant.py — lógica completa del middleware y helpers

- api/app/__init__.py — registro del middleware en el factory create_app()

US10 — JWT Multi-tenant Claims

Criterios de Aceptación — Resultado

- Token incluye claims: identity (user.id), id_gimnasio, rol, plan — CUMPLIDO

- Tenant middleware lee id_gimnasio desde get_jwt()["id_gimnasio"] sin error — CUMPLIDO

- Login retorna 401 si usuario.activo = False o gimnasio.activo = False — CUMPLIDO

Archivos modificados

- api/app/auth/routes.py — additional_claims con id_gimnasio, rol y plan; guard hasattr para enum vs string

US11 — PySpark JDBC Connector para PostgreSQL

Criterios de Aceptación — Resultado

- org.postgresql:postgresql:42.7.3 configurado en spark.jars.packages — CUMPLIDO

- Función get_spark_pg_df(query) lee tablas PostgreSQL desde Spark — CUMPLIDO

- Colecciones MongoDB (progreso_fisico, asistencias) siguen operando con get_spark_df() — CUMPLIDO

- Analíticas K-Means, Regresión lineal y MapReduce retornan resultados con datos reales (7,883 docs) — CUMPLIDO

Archivos modificados

- api/app/routes/spark_config.py — JDBC packages, helper get_spark_pg_df(), función get_mongo_db(), flags Java 17 --add-opens

- api/requirements.txt — pyspark==3.5.3 (pinned), setuptools>=70.0, flask-migrate==4.0.7

4. Trabajo Adicional Completado

Durante el sprint se identificaron y resolvieron 9 defectos de estabilización no planificados que eran bloqueantes para la entrega funcional del sistema:

| Defecto | Causa raíz / Solución | Impacto |
| --- | --- | --- |
| URLs hardcodeadas localhost:5000 en React | src/api/*.jsx apuntaban directamente al puerto Flask. Migración a URLs relativas /api/... enrutadas por nginx. | Crítico |
| PySpark 4.0 incompatible con mongo-spark-connector 10.3.0 | ExpressionEncoder.resolveAndBind removido en Spark 4. Pinned a pyspark==3.5.3. | Crítico |
| distutils removido en Python 3.12 | pyspark.ml.image importa distutils que fue eliminado. Fix: setuptools>=70.0 que lo backportea. | Crítico |
| Campo bmi vs imc en analytics routes | Seed usa campo "imc"; rutas K-Means y Regresión leían "bmi". Fix: alias en Spark select. | Alto |
| Campo cintura ausente en seed | Ruta de regresión referenciaba cintura no definida en seed. Fix: F.lit(None).cast("double").alias("cintura"). | Alto |
| plan_enum duplicado en recreación de DB | PGEnum con create_type=True intentaba crear el tipo dos veces. Fix: create_type=False. | Alto |
| Axios interceptor inicializado con token null | Header Authorization se establecía al importar el módulo (token aún nulo). Fix: interceptor dinámico. | Medio |
| Modelos rechazan campos extra del seed | Constructores de Miembro y Pago no aceptaban kwargs del seed masivo. Fix: **kwargs en constructores. | Medio |
| Puerto MongoDB 27017 ocupado por instalación local | Conflicto con MongoDB instalado en el host. Fix: mapeo 27018:27017 en docker-compose. | Bajo |

Seed Dual-Database

Se implementó un seed completo de datos de prueba para validar el sistema con volumen real:

| Entidad | Cantidad | Motor |
| --- | --- | --- |
| Gimnasios | 3 | PostgreSQL |
| Roles | 3 | PostgreSQL |
| Usuarios | 120 | PostgreSQL |
| Miembros | ~1,500 | MongoDB |
| Rutinas | ~900 | MongoDB |
| Progreso físico | ~2,500 | MongoDB |
| Asistencias | ~1,800 | MongoDB |
| Pagos | ~1,183 | MongoDB |
| TOTAL documentos MongoDB | 7,883 |  |

5. Métricas del Sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Story Points planificados | 22 |
| Story Points entregados | 22 (100%) |
| User Stories planificadas | 5 |
| User Stories entregadas | 5 (100%) |
| Defectos resueltos (no planificados) | 9 |
| Servicios Docker en producción | 5 (postgres, mongo, redis, api, web) |
| Documentos seed MongoDB | 7,883 |
| Registros seed PostgreSQL | 126 (3 gimnasios, 3 roles, 120 usuarios) |
| Endpoints analíticos operativos | 3 (K-Means, Regresión, MapReduce) |
| Cobertura de healthchecks | 100% (todos los servicios con healthcheck) |

6. Estado del Sistema al Cierre del Sprint

| Componente | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| API Flask + Gunicorn | Healthy | Responde en /api/health con 200 |
| PostgreSQL 16 | Healthy | pg_isready pasa. Acceso en localhost:5432 |
| MongoDB 7 | Healthy | mongosh ping OK. Acceso Compass en localhost:27018 |
| Redis 7 | Healthy | redis-cli ping retorna PONG |
| Web React + nginx | Healthy | Disponible en http://localhost:3000 |
| Login / JWT | Operativo | Roles: Admin, Entrenador, Recepcionista. Pass: Gym2024! |
| Analytics K-Means | Operativo | k=3 clusters con Silhouette score calculado |
| Analytics Regresión | Operativo | Predicción de progreso con 5 features |
| Analytics MapReduce | Operativo | Conteos por categoría sobre colecciones Mongo |
| Tenant aislamiento | Operativo | id_gimnasio propagado desde JWT a todas las queries |

7. Retrospectiva

7.1 ¿Qué salió bien?

- Arquitectura dual-database funcionó exactamente como fue diseñada: ACID en Postgres para finanzas y usuarios, schema flexible en Mongo para datos operacionales.

- El patrón entrypoint.sh con alembic upgrade head antes de Gunicorn es robusto y se mantendrá en sprints futuros para garantizar migraciones en deploys automáticos.

- El seed masivo de 7,883 documentos permitió validar las analíticas PySpark con volumen real desde el primer día.

- La decisión de usar nginx como proxy inverso y URLs relativas en React eliminó de raíz el problema de CORS y configuración por ambiente.

- El pinning de pyspark==3.5.3 resolvió la incompatibilidad con mongo-spark-connector 10.3.0 sin necesidad de cambiar el conector.

7.2 ¿Qué mejorar?

- La deuda técnica de las URLs hardcodeadas en React debió resolverse en Sprint 1. Impactó la estabilización de Sprint 2.

- Los nombres de campos entre seed y rutas Spark (bmi vs imc, cintura) indican falta de contrato de datos documentado. Se debe definir un schema explícito al inicio de cada sprint.

- El proceso de detección de incompatibilidades de versiones (PySpark 4.0 vs mongo-spark-connector) fue reactivo. Para Sprint 3 se debe verificar la matriz de compatibilidad antes de actualizaciones.

- La creación del tipo PGEnum debe manejarse con cuidado en entornos con bases de datos reutilizadas. Documentar el procedimiento de reset de volumen en el README.

7.3 Acciones para Sprint 3

- Definir schema de campos MongoDB al inicio del sprint para evitar mismatch con rutas Spark.

- Incluir paso de verificación de compatibilidad de versiones en el checklist de dependencias.

- Agregar contrato de API (OpenAPI/Swagger) para endpoints críticos antes de implementación.

- Continuar con la estrategia nginx proxy para todos los nuevos endpoints.

8. Deuda Técnica al Cierre

| Deuda | Descripción | Sprint Target | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests de integración multi-tenant | No se implementaron tests automáticos que verifiquen aislamiento entre gimnasios A y B. | Sprint 4 | Alta |
| Validación de esquema MongoDB | No existe validación explícita de campos en colecciones MongoDB. Posibles inconsistencias con seed vs código. | Sprint 3 | Media |
| Rate limiting por tenant | Flask-Limiter configurado globalmente. No diferencia límites por gimnasio o plan. | Sprint 4 | Media |
| Variables VITE_* vs REACT_APP_* | Vestigio de Sprint 1. Ya resuelto con proxy nginx, pero .env.example tiene variables residuales. | Sprint 3 | Baja |

9. Próximos Pasos — Sprint 3

Sprint 3: Pagos, Membresías y Refactor Web (2 Junio – 13 Junio 2026)

| ID | Título | Objetivo | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| US12 | Modelos PG: Membresias y Pagos | Esquema financiero ACID en PostgreSQL | 8 pts |
| US13 | Stripe Billing Integration | Checkout, webhooks y actualización de plan | 8 pts |
| US14 | Migración financiera desde MongoDB | Mover pagos legacy a PostgreSQL con scripts | 5 pts |
| US15 | React: Context API + estado global | Eliminar prop drilling, centralizar auth | 5 pts |
| US16 | Dashboard métricas financieras | Widget de ingresos con datos reales PG | 3 pts |
| TOTAL |  |  | 29 pts |