UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Sistema para Gimnasios

"GymPro"

ANÁLISIS DE RIESGO

Fundamentado en la Norma ISO 31000:2018

Gestión de Servicios bajo el Marco de Referencia ITIL v4

Integrantes

Maximiliano Arriaga Mora

Miguel Angel Hernandez Cervantes

Jesus Francisco Perez Medina

Juan Carlos Perez Nava

Incubadora TIC — Gym Pro

Lerma, Estado de México

Junio 2026

# 1. Introducción

El presente documento establece el análisis de riesgo del proyecto GymPro, sistema de gestión híbrido para gimnasios, desarrollado como producto tecnológico incubado en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. El análisis se elabora bajo los principios y directrices de la Norma Internacional ISO 31000:2018 — Gestión del Riesgo, y se integra al marco de referencia ITIL v4 para la gestión de servicios de tecnología.

# 2. Marco Normativo: ISO 31000:2018

La Norma ISO 31000:2018 proporciona principios y directrices genéricos para la gestión del riesgo en cualquier organización, independientemente de su tamaño, actividad o sector. Para GymPro, su aplicación se estructura en tres componentes fundamentales:

- Principios: El proceso de gestión de riesgo agrega valor, es parte integral de los procesos organizacionales, está estructurado y sistemático, y soporta la mejora continua de la organización.

- Marco de Referencia: Comprende el liderazgo y compromiso, diseño, implementación, evaluación y mejora del marco para gestionar el riesgo de manera integral.

- Proceso: Incluye la comunicación y consulta, el establecimiento del contexto, la evaluación del riesgo (identificación, análisis y valoración), el tratamiento del riesgo, y el seguimiento y revisión.

La norma ISO 31000:2018 no es certificable; constituye una guía de buenas prácticas adoptada como referencia normativa vinculante para la gestión de riesgos del presente proyecto.

# 3. Contexto del Proyecto

## 3.1 Contexto Externo

- Mercado de aplicaciones SaaS para gimnasios en crecimiento sostenido en México y Latinoamérica.

- Regulación vigente: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

- Dependencia de servicios de terceros: AWS Amplify, Hostinger, Google Play Store, Stripe.

- Entorno académico con restricciones de tiempo y recursos del equipo de desarrollo.

## 3.2 Contexto Interno

- Equipo de desarrollo conformado por estudiantes de ingeniería con experiencia técnica variable.

- Arquitectura multi-plataforma: API REST, frontend web, aplicación móvil y bases de datos dual.

- Presupuesto limitado para infraestructura; maximización del uso de servicios gratuitos o de bajo costo.

- Cliente piloto: gimnasio Gym Pro, Lerma, Estado de México.

# 4. Criterios de Riesgo

Para la clasificación de los riesgos identificados se utilizan las siguientes escalas:

| Nivel | Probabilidad | Impacto | Escala de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta (3) | Ocurrencia esperada durante el proyecto | Detiene o compromete gravemente el proyecto | Alto: Acción inmediata requerida |
| Media (2) | Posibilidad razonable de ocurrencia | Afecta funcionalidades clave o cronograma | Medio: Plan de mitigación requerido |
| Baja (1) | Poco probable pero posible | Impacto menor o fácilmente recuperable | Bajo: Monitoreo periódico suficiente |

# 5. Identificación y Evaluación de Riesgos

Conforme al proceso de evaluación del riesgo de la ISO 31000:2018 (cláusula 6.4), se identificaron diez riesgos principales agrupados en cinco categorías: Técnico, Seguridad, Negocio, Legal y Proyecto. La siguiente tabla consolida el análisis completo:

| ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Estrategia de Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Técnico | Caída del servidor VPS que aloje la API REST, provocando indisponibilidad total del servicio. | Alta (3) | Alto (3) | ALTO | Mitigación: Configurar monitoreo 24/7 con alertas automáticas (UptimeRobot). Implementar proceso de reinicio automático con Docker Compose restart policy. Documentar procedimiento de recuperación manual. Plan de respaldo en VPS alternativo. | Equipo de desarrollo |
| R-02 | Técnico | Fallo en la base de datos PostgreSQL o MongoDB que cause corrupción o pérdida de datos críticos. | Media (2) | Alto (3) | ALTO | Mitigación: Respaldos automáticos diarios con retención de 30 días. Pruebas mensuales de restauración. Replicación lógica de PostgreSQL. Dumps programados de MongoDB. | Equipo de desarrollo |
| R-03 | Seguridad | Vulnerabilidad en la autenticación JWT que permita acceso no autorizado a datos de miembros o administradores. | Baja (1) | Alto (3) | MEDIO | Mitigación: Implementar expiración corta de tokens (15 min). Refresh tokens con rotación. Auditorías de código de seguridad bimestrales. Pruebas de penetración antes del lanzamiento. | Equipo de desarrollo |
| R-04 | Negocio | Baja adopción de la plataforma por parte de los miembros del gimnasio, reduciendo el ROI del proyecto. | Media (2) | Alto (3) | ALTO | Mitigación: Campaña de comunicación previa al lanzamiento. Capacitación presencial a usuarios clave. Periodo de uso guiado de 2 semanas post-lanzamiento. Encuestas de usabilidad semanales. | Líder de proyecto |
| R-05 | Infraestructura | Agotamiento del crédito gratuito de AWS Amplify, generando costos no presupuestados para el frontend. | Baja (1) | Medio (2) | BAJO | Aceptación con monitoreo: Configurar alertas de consumo al 70 % del límite gratuito. Evaluar migración a hosting alternativo (Vercel, Netlify) si se supera el umbral. | Equipo de desarrollo |
| R-06 | Operativo | Errores en la lógica de cálculo de membresías o pagos que generen datos financieros incorrectos. | Media (2) | Alto (3) | ALTO | Mitigación: Pruebas unitarias e integración con cobertura mínima del 80 %. Revisión manual de las primeras 20 transacciones en producción. Proceso de auditoría mensual de registros financieros. | QA / Equipo de desarrollo |
| R-07 | Técnico | La aplicación móvil (React Native / Expo) presenta fallos de compatibilidad con versiones de Android superiores o inferiores al rango probado. | Media (2) | Medio (2) | MEDIO | Mitigación: Pruebas en emuladores Android 10–14. Establecer requisito mínimo Android 10. Proceso de reporte de bugs in-app para usuarios finales. | Equipo de desarrollo |
| R-08 | Legal | Incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) por mal manejo de datos de salud y financieros de los miembros. | Baja (1) | Alto (3) | MEDIO | Mitigación: Aviso de privacidad visible en registro. Cifrado de datos sensibles en tránsito (HTTPS/TLS 1.3) y en reposo. Política de retención y eliminación de datos documentada. | Líder de proyecto |
| R-09 | Proyecto | Retrasos en el equipo de desarrollo por carga académica o personal, impactando las fechas de entrega. | Alta (3) | Medio (2) | ALTO | Mitigación: Sprints de 2 semanas con revisión semanal. Buffer de tiempo del 15 % en el cronograma. Documentación técnica actualizada para facilitar la transferencia de conocimiento. | Líder de proyecto |
| R-10 | Integración | Fallos en la integración del procesador de pagos en línea (Stripe/PayPal), bloqueando renovaciones de membresías. | Baja (1) | Alto (3) | MEDIO | Mitigación: Entorno de sandbox para todas las pruebas de pago. Modo de degradación graceful (pago en recepción como alternativa). Alertas automáticas ante transacciones fallidas. | Equipo de desarrollo |

# 6. Matriz de Priorización de Riesgos

La siguiente matriz visualiza la distribución de los riesgos identificados según su probabilidad e impacto, facilitando la priorización de las acciones de respuesta:

|  | Impacto Bajo | Impacto Medio | Impacto Alto | Impacto Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prob. Alta | MEDIO | ALTO | ALTO R-01, R-09 | CRÍTICO |
| Prob. Media | BAJO | MEDIO R-07 | ALTO R-02, R-04, R-06 | ALTO |
| Prob. Baja | BAJO | BAJO R-05 | MEDIO R-03, R-08, R-10 | MEDIO |

# 7. Resumen Ejecutivo de Riesgos

| Nivel | Cantidad | IDs | Acción General |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | 5 | R-01, R-02, R-04, R-06, R-09 | Implementar plan de mitigación antes del despliegue en producción. |
| MEDIO | 4 | R-03, R-07, R-08, R-10 | Monitorear en cada sprint; implementar controles antes del lanzamiento. |
| BAJO | 1 | R-05 | Aceptar con monitoreo mensual de consumo de recursos. |

# 8. Seguimiento y Revisión

Conforme a la cláusula 6.6 de la ISO 31000:2018 y la práctica ITIL de Gestión de la Mejora Continua, se establecen los siguientes mecanismos de seguimiento:

- Revisión del registro de riesgos al inicio de cada sprint (cada 2 semanas).

- Escalación inmediata al líder de proyecto ante la materialización de cualquier riesgo de nivel ALTO.

- Actualización del presente documento al cierre de cada fase del proyecto.

- Reunión de revisión formal de riesgos al finalizar cada sprint con todo el equipo.

- Indicador de seguimiento: porcentaje de riesgos mitigados vs. identificados, reportado mensualmente.