GymPro

Plataforma SaaS de Gestion de Gimnasios

SPRINT 1 - REVIEW

Docker + Seguridad Critica

11 - 15 de Mayo, 2026

EQUIPO DE DESARROLLO

Maximiliano Arriaga Mora

Miguel Angel Hernandez Cervantes

Jesus Francisco Perez Medina

Juan Carlos Perez Nava

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Mayo 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

El Sprint 1 del proyecto GymPro tuvo como objetivo principal containerizar el stack completo (API Flask + Frontend React + MongoDB + Redis) usando Docker, y corregir los hallazgos criticos de seguridad identificados en la auditoria tecnica previa. El sprint se ejecuto entre el 11 y el 15 de Mayo de 2026.

Todos los User Stories comprometidos fueron completados satisfactoriamente. El entorno de desarrollo puede levantarse con un solo comando (docker compose up --build -d), y las vulnerabilidades de seguridad mas criticas — endpoints de backups expuestos sin autenticacion y ausencia de rate limiting — han sido resueltas.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 — 11 al 15 de Mayo, 2026 |
| Objetivo | Docker multi-stage + correcciones criticas de seguridad |
| User Stories comprometidos | 6 (incluyendo Sprint 0) |
| User Stories completados | 6 / 6 (100%) |
| Archivos modificados / creados | 18 archivos |
| Commits en rama saas | 4 commits (Sprint 0: 2, Sprint 1: 2) |
| Vulnerabilidades criticas corregidas | 6 hallazgos de seguridad |

# 2. Objetivo del Sprint

El Sprint Goal definido al inicio fue:

"Lograr que el stack completo (API + Web + MongoDB + Redis) levante con docker compose up --build -d en cualquier maquina, y corregir los hallazgos de seguridad criticos identificados en la auditoria."

## Criterios de aceptacion del Sprint

- docker compose up --build -d levanta los 4 servicios sin errores

- curl http://localhost:5000/api/health devuelve 200 OK

- Los 7 endpoints de backups requieren JWT valido (401 sin token)

- /api/auth/login con mas de 5 req/min responde 429 Too Many Requests

- La rama main permanece intacta; todos los cambios estan en la rama saas

# 3. User Stories Completadas

La siguiente tabla detalla cada User Story entregada, los archivos afectados y el estado final:

| US# | Descripcion | Archivos clave | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Rama saas, renombrado de directorios (frontend->web, gym_api->api, gym-mobile->mobile), carpeta doc/ y READMEs completos | README.md, api/README.md, web/README.md, mobile/README.md, doc/README.md | Completo | Sprint 0 10 May |
| US2 | Dockerfile multi-stage para api/. Python 3.12 + Gunicorn 4 workers + Java 17 JRE para PySpark. Usuario no-root gymuser. | api/Dockerfile, api/wsgi.py, api/run.py, api/requirements.txt | Completo | Sprint 1 11-15 May |
| US3 | Dockerfile multi-stage para web/. Node 20 -> react-scripts build -> nginx:stable-alpine. Proxy /api/ -> Flask interno. | web/Dockerfile, web/nginx.conf, web/.dockerignore | Completo | Sprint 1 11-15 May |
| US4 | docker-compose.yml en raiz. MongoDB 7 local (volumen persistente). Redis 7-alpine. Healthchecks + depends_on. api/.env.example documentado. MONGO_URI unico. | docker-compose.yml, api/.env.example, api/app/mongo.py, api/app/routes/spark_config.py | Completo | Sprint 1 11-15 May |
| US5 | Seguridad en endpoints de backups. 7 endpoints sin JWT -> corregidos. Nuevo decorador require_role(). Fix URI mongodump (Atlas->local). | api/app/utils/security.py, api/app/backups/routes.py, api/app/backups/service.py | Completo | Sprint 1 11-15 May |
| US6 | Rate limiting Flask-Limiter + Redis (5/min login, 3/min register). Contadores globales entre workers. mongodb-database-tools en Dockerfile. CORS confirmado OK. | api/app/config.py, api/app/extensions.py, api/app/__init__.py, api/app/auth/routes.py, api/Dockerfile | Completo | Sprint 1 11-15 May |

## 3.1 Sprint 0 — Reestructura del Proyecto

Se creo la rama saas desde main para aislar todos los cambios del proceso de migracion SaaS. Se renombraron los directorios principales: frontend -> web, gym_api -> api, gym-mobile -> mobile. Se organizo la carpeta doc/ en subcarpetas: propuestas/, auditoria/, diagramas/, respaldos/. Se generaron README.md completos para cada modulo con guias de instalacion Docker, variables de entorno, comandos y troubleshooting.

## 3.2 US2 — Dockerfile Multi-stage para api/

Dockerfile de dos etapas para la API Flask. Stage builder: python:3.12-slim con GCC para compilar dependencias en un virtualenv aislado. Stage runtime: python:3.12-slim limpio con Java 17 JRE headless (PySpark), usuario no-root gymuser (UID 1000). Gunicorn configurado con 4 workers sincronos y timeout 120s. requirements.txt reescrito desde cero eliminando ~40 dependencias Ubuntu que habian sido exportadas por error.

## 3.3 US3 — Dockerfile Multi-stage para web/

Frontend React: builder Node 20 LTS + npm ci --legacy-peer-deps (CRA 5 incompatible con React 19 sin este flag), runtime nginx:stable-alpine (~25 MB). nginx.conf con gzip, cache headers inmutables para assets con hash, proxy transparente /api/ -> Flask (elimina CORS en produccion) y SPA fallback try_files para React Router.

## 3.4 US4 — docker-compose.yml y Variables de Entorno

Orquestacion de cuatro servicios: MongoDB 7 con volumen persistente mongo_data, Redis 7-alpine, API Flask y Web nginx. Healthchecks: mongosh ping, redis-cli ping y wget al /api/health. El servicio api sobreescribe MONGO_URI y REDIS_URL con los nombres de servicio internos. El puerto de la API no esta expuesto al host — todo trafico pasa por nginx. Decision clave: MongoDB local en Docker en lugar de Atlas, preparando el deploy en EC2. MONGO_URI es la unica fuente de verdad, soportando Docker local, EC2 con auth o Atlas.

## 3.5 US5 — Seguridad en Endpoints de Backups

Los 7 endpoints del modulo de backups carecian de autenticacion — cualquier usuario anonimo podia ejecutar backups o descargar la base de datos. Se creo el decorador require_role() en utils/security.py como factory function que extrae el claim role del JWT con get_jwt(). Los 7 endpoints ahora requieren @jwt_required() + @require_role("Administrador"). Se corrigio tambien la URI en service.py que usaba variables Atlas para mongodump.

## 3.6 US6 — Rate Limiting y mongodb-database-tools

Flask-Limiter 3.9 configurado con Redis como backend compartido entre los 4 workers de Gunicorn (sin Redis, cada worker tendria contadores independientes multiplicando el limite por 4). /api/auth/login: 5/min, 30/hora. /api/auth/register: 3/min, 10/hora. Headers X-RateLimit-Remaining y X-RateLimit-Reset en todas las respuestas. RATELIMIT_SWALLOW_ERRORS=True (fail-open si Redis cae). mongodb-database-tools instalado en el runtime stage del Dockerfile desde el repo oficial de MongoDB.

# 4. Correcciones de Seguridad

El Sprint 1 corrigio los hallazgos de seguridad criticos identificados en la auditoria previa:

| # | Vulnerabilidad | Correccion aplicada | Archivo(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 endpoints de backups sin autenticacion (acceso anonimo) | @jwt_required() + @require_role("Administrador") en todos los endpoints | backups/routes.py |
| 2 | Sin rate limiting en /login — posible brute force | Flask-Limiter: 5/min, 30/hora por IP | auth/routes.py, extensions.py |
| 3 | Sin rate limiting en /register — spam de cuentas | Flask-Limiter: 3/min, 10/hora por IP | auth/routes.py |
| 4 | URI MongoDB hardcodeada para Atlas en mongodump | Variable MONGO_URI unica y configurable | backups/service.py, mongo.py |
| 5 | CORS wildcard potencial sin ALLOWED_ORIGINS configurado | Default localhost:3000 + documentado en .env.example | wsgi.py |
| 6 | Path traversal posible en /download/<filename> | os.path.basename() aplicado al filename recibido | backups/routes.py |

# 5. Deuda Tecnica Identificada

Durante el Sprint 1 se identificaron los siguientes elementos que deben atenderse en sprints futuros:

| Deuda tecnica identificada | Impacto | Sprint target |
| --- | --- | --- |
| SQLAlchemy en extensions.py — no se usa (migracion a MongoDB pendiente) | Bajo | Sprint 2 |
| URLs de API hardcodeadas en src/api/*.jsx — deben leer de REACT_APP_API_URL | Medio | Sprint 2-3 |
| Prefijo VITE_API_URL en web/.env — incorrecto para CRA (debe ser REACT_APP_*) | Bajo | Sprint 2 |
| print() en service.py — reemplazar por current_app.logger | Bajo | Sprint 2 |
| Transacciones MongoDB al registrar usuario — posible usuario huerfano si falla Miembro | Medio | Sprint 3 |

# 6. Arquitectura Docker al Cierre del Sprint 1

Al finalizar el Sprint 1, el stack corre completamente en contenedores con la siguiente topologia:

| Servicio | Imagen base | Puerto | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| mongo | mongo:7 | 27017 (host debug) | Base de datos principal — volumen mongo_data persistente |
| redis | redis:7-alpine | Interno | Rate limiting + cache (Flask-Limiter) |
| api | python:3.12-slim | Interno (-> nginx) | Flask 3.1 + Gunicorn 4 workers + Java 17 (PySpark) |
| web | nginx:stable-alpine | 3000:80 | Serve React bundle + proxy /api/ -> api:5000 |

## Flujo de red

Usuario  ->  http://localhost:3000  ->  nginx (web:80)

nginx  ->  /api/*  ->  proxy_pass  ->  api:5000 (Flask + Gunicorn)

api  ->  mongodb://mongo:27017/gymdb  ->  MongoDB 7

api  ->  redis://redis:6379/0  ->  Redis 7 (rate limiting)

# 7. Metricas del Sprint

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Duracion del sprint | 5 dias (11-15 Mayo 2026) |
| User Stories completados | 6 / 6 (100%) |
| Archivos nuevos creados | 10 archivos |
| Archivos modificados | 8 archivos |
| Lineas de codigo agregadas (aprox.) | +650 lineas |
| Lineas eliminadas (requirements.txt) | -120 lineas (limpieza de deps Ubuntu) |
| Vulnerabilidades criticas corregidas | 6 hallazgos |
| Endpoints protegidos con JWT | 7 endpoints de backups |
| Endpoints con rate limiting | 2 (/login, /register) |
| Imagenes Docker generadas | 2 (api, web) |
| Servicios en docker-compose | 4 (mongo, redis, api, web) |
| Commits en rama saas | 4 commits |

# 8. Sprint 2 — Preview (18-22 Mayo 2026)

El Sprint 2 implementara el core de la arquitectura multi-tenant: entidad gimnasio, middleware de tenant, JWT multi-tenant y deploy inicial en EC2.

| US# | Objetivo | Criterios de aceptacion |
| --- | --- | --- |
| US7 | Coleccion gimnasios en MongoDB. Modelo Gimnasio con slug, nombre, plan, activo. | CRUD basico de gimnasios. Slug unico e indexado. |
| US8 | Tenant Middleware en Flask. X-Tenant-Slug header -> id_gimnasio en g.* | Request sin header valido -> 400. Aislamiento verificado. |
| US9 | JWT multi-tenant. id_gimnasio + slug_gimnasio en claims del token. | Token no incluye datos de otro tenant. Login devuelve slug correcto. |
| US10 | Propagacion de id_gimnasio en todos los blueprints. Filtro automatico en queries MongoDB. | GET /api/miembros devuelve solo miembros del tenant. |
| US11 | Deploy inicial en EC2. Docker Compose en instancia AWS. | curl health desde IP publica -> 200. MongoDB solo accesible internamente. |

## Criterios de aceptacion del Sprint 2

- GET /api/miembros sin X-Tenant-Slug devuelve 400

- Dos gimnasios con datos distintos no pueden ver datos del otro (aislamiento total)

- La instancia EC2 responde a curl http://<IP_PUBLICA>:3000

- MongoDB accesible solo dentro de la instancia (sin puerto expuesto)

- JWT incluye id_gimnasio y slug_gimnasio en los claims

# 9. Conclusiones

El Sprint 1 fue completado al 100% de los User Stories comprometidos. El equipo logro establecer una infraestructura Docker solida y reproducible, corregir los hallazgos de seguridad mas criticos de la auditoria y establecer las bases para la migracion SaaS multi-tenant del Sprint 2.

La decision de usar MongoDB local en Docker en lugar de Atlas simplifica el setup de desarrollo y el futuro despliegue en EC2, manteniendo flexibilidad total — solo se necesita actualizar la variable MONGO_URI para cambiar de topologia.

La rama main permanece intacta. Todos los cambios del Sprint 1 estan en la rama saas, lista para revision y eventual merge una vez que el equipo valide el sistema completo con docker compose.

Equipo GymPro — Mayo 2026

Maximiliano Arriaga Mora

Miguel Angel Hernandez Cervantes

Jesus Francisco Perez Medina

Juan Carlos Perez Nava