Instituto Tecnológico de Tijuana

Ingeniería en Sistemas Computacionales

GymPro

Sistema de Gestión de Gimnasios — SaaS

Sprint 2

Multi-tenant + Dual Database

PostgreSQL + MongoDB: Arquitectura dual de base de datos

Período: 19 Mayo – 30 Mayo 2026

Equipo de Desarrollo

Maximiliano Arriaga Mora

Miguel Angel Hernandez Cervantes

Jesus Francisco Perez Medina

Juan Carlos Perez Nava

Mayo 2026

1. Resumen del Sprint

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 de 5 |
| Nombre | Multi-tenant + Dual Database |
| Período | 19 Mayo – 30 Mayo 2026 (2 semanas) |
| Estado | Planificado |
| Rama Git | feature/sprint2-dual-db |
| Equipo | Maximiliano Arriaga Mora / Miguel Angel Hernandez Cervantes / Jesus Francisco Perez Medina / Juan Carlos Perez Nava |
| Dependencias | Sprint 1 completado (Docker + Seguridad Crítica) |

2. Sprint Goal

Implementar la arquitectura multi-tenant dual-database de GymPro: PostgreSQL para entidades de plataforma y datos ACID-críticos (usuarios, roles, gimnasios), y MongoDB para datos operacionales de alta escritura (progreso físico, asistencias, rutinas). Al terminar el sprint el API debe operar completamente bajo aislamiento por gimnasio mediante tenant middleware y JWT multi-tenant.

3. Contexto y Decisiones de Arquitectura

3.1 Distribución de Datos por Motor

La decisión de usar dos bases de datos responde a criterios técnicos específicos por entidad, no por preferencia tecnológica. La siguiente tabla resume la distribución y el criterio de cada entidad:

| Entidad | Motor | Criterio de decisión |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | PostgreSQL | Autenticación ACID. FK estrictas con roles y gimnasio. |
| Roles | PostgreSQL | Catálogo estático. Referenciado por FK desde usuarios. |
| Gimnasios | PostgreSQL | Anchor del multi-tenant. Requiere transacciones atómicas. |
| Pagos | PostgreSQL | Financiero. Falla parcial = inconsistencia crítica. |
| Membresías | PostgreSQL | Contrato financiero. ACID requerido. |
| Ventas | PostgreSQL | Decremento atómico de stock. Race conditions sin ACID. |
| Productos | PostgreSQL | Stock transaccional. FK con ventas. |
| Tipos Dieta | PostgreSQL | Catálogo semi-estático. SQL limpio con JOINs. |
| Recetas | PostgreSQL | Catálogo semi-estático. Relación con tipos_dieta. |
| Rutinas | MongoDB | Jerarquía variable (rutina > días > ejercicios). 3 JOINs en SQL. |
| Progreso Físico | MongoDB | Time-series, alta escritura. PySpark Mongo-Spark nativo. |
| Asistencias | MongoDB | Time-series IoT. Schema append-only. |
| Evaluaciones | MongoDB | Schema variable por entrenador. |
| Logros Entrenador | MongoDB | Append-only. Flexible schema. |

3.2 PySpark con Dual Database

- MongoDB: conector Mongo-Spark existente (colecciones: progreso_fisico, asistencias)

- PostgreSQL: JDBC connector (org.postgresql:postgresql:42.x). Lectura de pagos, membresías para analytics.

- spark_config.py: se agrega helper get_spark_pg_df(query) para queries JDBC sobre Postgres

4. User Stories

US7 — PostgreSQL en Docker

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US7 |
| Título | Integrar PostgreSQL como servicio Docker |
| Estimación | 3 puntos |
| Rama | feature/us7-postgres-docker |
| Archivos | docker-compose.yml, api/.env.example |

Descripción

- Agregar servicio postgres:16-alpine al docker-compose.yml con healthcheck pg_isready

- Volumen persistente pg_data para persistencia de datos entre reinicios

- Variables de entorno: POSTGRES_URI, POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD

- El servicio api debe declarar depends_on: postgres con condition: service_healthy

Criterios de Aceptación

- docker compose up levanta Postgres y pasa healthcheck antes de iniciar api

- psql -U gymuser -d gymprodb ejecuta correctamente desde WSL

- Variable POSTGRES_URI disponible en el contenedor api

US8 — Modelos SQLAlchemy + Alembic (Gimnasio, Usuario, Rol)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US8 |
| Título | Modelos SQLAlchemy y migraciones Alembic para entidades de plataforma |
| Estimación | 8 puntos |
| Rama | feature/us8-sqlalchemy-models |
| Archivos | api/app/models/pg/ (gimnasio.py, usuario.py, rol.py), api/migrations/ |

Modelos a implementar

- Rol: id (PK), nombre (UNIQUE NOT NULL), created_at

- Gimnasio: id (PK), nombre, plan (enum: basico/pro/enterprise), activo (bool), stripe_customer_id, created_at

- Usuario: id (PK), email (UNIQUE), password_hash, id_gimnasio (FK Gimnasio), id_rol (FK Rol), activo, created_at

Criterios de Aceptación

- alembic upgrade head corre sin errores con Postgres limpio

- FK Gimnasio->Usuario y Rol->Usuario aplicadas con CASCADE configurado

- Datos de prueba (seed) con 1 gimnasio, 3 roles (Administrador, Entrenador, Recepcionista), 1 usuario admin

US9 — Tenant Middleware

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US9 |
| Título | Middleware Flask para propagación del tenant (id_gimnasio) |
| Estimación | 5 puntos |
| Rama | feature/us9-tenant-middleware |
| Archivos | api/app/utils/tenant.py, api/app/__init__.py, todos los blueprints |

Descripción

- Middleware @before_request que extrae id_gimnasio del JWT y lo asigna a flask.g.tenant_id

- Rutas exentas: /auth/login, /auth/register, /health

- Aplicar a blueprints: miembros, pagos, rutinas, salud, backups, ventas, analíticos

- Función helper get_tenant_filter() retorna {"id_gimnasio": g.tenant_id} para queries Mongo y WHERE para Postgres

Criterios de Aceptación

- Request sin JWT válido con id_gimnasio → 401 Unauthorized

- Request válido → g.tenant_id disponible en cualquier ruta protegida

- Test de integración: usuario de gimnasio A no accede a datos de gimnasio B

US10 — JWT Multi-tenant Claims

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US10 |
| Título | Emitir JWT con claims multi-tenant (id_gimnasio, rol, plan) |
| Estimación | 3 puntos |
| Rama | feature/us10-jwt-claims |
| Archivos | api/app/auth/routes.py |

Claims a incluir en el token JWT

- identity: user.id

- additional_claims.id_gimnasio: el ID del gimnasio del usuario

- additional_claims.rol: nombre del rol (Administrador, Entrenador, etc.)

- additional_claims.plan: plan del gimnasio (basico, pro, enterprise)

Criterios de Aceptación

- Token decodificado contiene los 4 claims (identity + 3 adicionales)

- Tenant middleware lee id_gimnasio desde get_jwt()["id_gimnasio"] sin error

- Login devuelve error 401 si usuario.activo = False o gimnasio.activo = False

US11 — PySpark JDBC Connector para PostgreSQL

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | US11 |
| Título | Configurar PySpark con JDBC para leer desde PostgreSQL |
| Estimación | 3 puntos |
| Rama | feature/us11-spark-jdbc |
| Archivos | api/app/routes/spark_config.py, api/Dockerfile |

Descripción

- Agregar org.postgresql:postgresql:42.7.3 a spark.jars.packages en spark_config.py

- Función get_spark_pg_df(query: str) -> DataFrame para leer tablas PG desde Spark

- Mantener función get_spark_df() existente para colecciones MongoDB

- Agregar POSTGRES_URI a las variables de entorno disponibles en spark_config.py

Criterios de Aceptación

- Script de prueba que lee SELECT COUNT(*) FROM usuarios desde Spark sin error

- Colecciones MongoDB (progreso_fisico, asistencias) siguen funcionando con get_spark_df()

5. Sprint Backlog

| ID | Título | Estimación | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US7 | PostgreSQL en Docker | 3 pts | Pendiente | Equipo |
| US8 | Modelos SQLAlchemy + Alembic | 8 pts | Pendiente | Equipo |
| US9 | Tenant Middleware | 5 pts | Pendiente | Equipo |
| US10 | JWT Multi-tenant Claims | 3 pts | Pendiente | Equipo |
| US11 | PySpark JDBC Connector | 3 pts | Pendiente | Equipo |
| TOTAL | 22 Story Points | 22 pts |  |  |

6. Definition of Done

- Código revisado y mergeado en rama feature/sprint2-dual-db

- docker compose up --build levanta los 4 servicios (api, web, mongo, postgres, redis) sin errores

- alembic upgrade head ejecuta sin errores en Postgres limpio

- Tenant middleware verificado: datos entre gimnasios completamente aislados

- PySpark JDBC lee desde PostgreSQL y Mongo-Spark desde MongoDB en la misma sesión Spark

- Variables de entorno documentadas en api/.env.example

- Commit en rama saas con mensaje convencional feat(sprint2): ...

7. Deuda Técnica del Sprint Anterior

| Deuda | Descripción | Sprint Target |
| --- | --- | --- |
| Variables VITE vs REACT_APP | El .env usa VITE_API_URL pero el proyecto es CRA (requiere REACT_APP_*). Las variables VITE_* son ignoradas por react-scripts. | Sprint 3 |
| URLs hardcodeadas en src/api/ | Todos los archivos src/api/*.jsx tienen localhost:5000 directo. Impide deploy a producción sin build manual. | Sprint 3 |
| mongodump en Dockerfile | Resuelto en US6. mongodb-database-tools incluido en runtime stage. | Completado |