Sistema para Gimnasios "GymPro"

Objetivo General, Subobjetivos y Análisis de Riesgo

| Proyecto: | Sistema para Gimnasios — GymPro |
| --- | --- |
| Institución: | Universidad Tecnológica del Valle de Toluca |
| Incubadora: | Incubadora TIC — UTVT |
| Periodo: | Enero – Abril 2026 |
| Equipo: | Pérez Medina · Pérez Nava · Hernández Cervantes · Arriaga Mora |
| Fecha: | 30 de mayo de 2026 |

1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión híbrido — plataforma web y aplicación móvil — que automatice los procesos operativos del gimnasio "Hyper Panchito Gym", mejore la retención de sus clientes mediante seguimiento personalizado y proporcione a propietarios, entrenadores y miembros herramientas digitales eficientes para la gestión de membresías, entrenamientos y pagos.

2. Subobjetivos

2.1  Gestión administrativa (Owner / Administrador)

•  Dashboard en tiempo real: miembros activos, ingresos del mes y membresías próximas a vencer.

•  Alertas automáticas de vencimiento de membresías para reducir la fuga de clientes.

•  Reportes mensuales de ingresos desglosados por tipo de membresía.

•  Punto de venta (POS) integrado para registrar ventas de suplementos y servicios adicionales.

•  Respaldos automáticos de toda la información del gimnasio.

2.2  Herramientas para entrenadores

•  Diseñar y asignar rutinas de entrenamiento personalizadas a cada cliente desde la app móvil.

•  Visualizar el historial de progreso corporal (peso, medidas, IMC) para ajustar planes.

•  Gestionar agenda digital de sesiones con notificaciones de cancelaciones.

•  Generar reportes de progreso de clientes (asistencia, cumplimiento, evolución física).

•  Chat directo con miembros integrado en la aplicación móvil.

2.3  Experiencia del miembro

•  Consultar el estado de membresía (vigencia, plan, fecha de pago) desde el celular.

•  Acceder a la rutina de entrenamiento asignada con instrucciones por ejercicio.

•  Visualizar gráficas de progreso corporal mes a mes.

•  Acceder a planes de alimentación personalizados y recetas saludables.

•  Renovar o pagar la membresía en línea sin ir al gimnasio.

2.4  Infraestructura y despliegue

•  API REST (Flask) desplegada en Hostinger VPS KVM 2 — servidor Linux con Docker Compose.

•  Plataforma web (React.js) desplegada en AWS Amplify con CI/CD automático desde GitHub (capa gratuita).

•  Aplicación móvil (React Native / Expo) publicada en Google Play Store mediante AAB generado con EAS Build.

•  Arquitectura escalable con PostgreSQL + MongoDB y autenticación JWT.

•  Validación TRL 6 mediante pruebas en entorno real con usuarios del gimnasio.

3. Análisis de Riesgo

3.1  Estrategia de despliegue — Tres plataformas

GymPro se desplegará en tres plataformas complementarias que optimizan el costo total de infraestructura:

| Componente | Plataforma | Costo | Plan / Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| API / Backend | Hostinger VPS | MX$ 175.99/mes (MX$ 2,111.88/año) | Plan KVM 2 — 2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, 8 TB BW. Renovación: MX$ 311.99/mes. |
| Frontend Web | AWS Amplify | $0 — Gratuito | Capa gratuita de AWS: 1,000 minutos de build/mes, 15 GB de almacenamiento, 5 GB de transferencia/mes. CI/CD automático desde GitHub. |
| App Móvil (Android) | Google Play Console | $400 MXN (pago único) | Cuenta ya creada y activada. Se generará el archivo AAB (Android App Bundle) con EAS Build. Sin costo recurrente anual. |

| Concepto | Costo estimado |
| --- | --- |
| VPS Hostinger KVM 2 (año 1, precio promo) | MX$ 2,111.88 |
| Respaldo automático diario Hostinger (opcional, año 1) | MX$ 1,475.88 |
| AWS Amplify — Frontend web | MX$ 0 (gratuito) |
| Google Play Console — App móvil | MX$ 400 (ya pagado, único) |
| TOTAL AÑO 1 (sin backup) | MX$ 2,511.88 |
| TOTAL AÑO 1 (con backup) | MX$ 3,987.76 |
| VPS Hostinger — Renovación año 2 (precio regular) | MX$ 3,743.88 |

AWS Amplify — Capa gratuita (Free Tier): 1,000 minutos de build/mes, 15 GB de almacenamiento, 5 GB de transferencia/mes y despliegue continuo desde GitHub. Ideal para el frontend React.js del proyecto sin costo alguno durante el desarrollo y etapa inicial de operación.

Google Play Console — Cuenta activa: La cuenta de desarrollador ya fue creada y activada con el pago único de $400 MXN. Se generará el archivo AAB (Android App Bundle) mediante EAS Build (Expo Application Services). La publicación en Play Store no tiene costo recurrente adicional.

3.2  Tabla de riesgos del proyecto

| Riesgo | Descripción | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caída del VPS | Interrupción de la API por fallo del servidor Hostinger o saturación de recursos. | Bajo | Alto | Uptime alerts + activar respaldo automático Hostinger. |
| Incremento de costo al renovar VPS | El precio sube de MX$175.99 a MX$311.99/mes en el año 2 (+77%). | Alto | Medio | Presupuestar renovación; evaluar escalar a KVM 4 si el uso crece. |
| Saturación del VPS | Con muchos usuarios concurrentes, 2 vCPU y 8 GB RAM pueden ser insuficientes. | Medio | Medio | Optimizar queries y cachés; escalar a KVM 4 si es necesario. |
| Pérdida de datos | Sin backup, una falla puede ocasionar pérdida total de información. | Bajo | Alto | Contratar respaldo diario Hostinger (MX$122.99/mes) + dumps periódicos. |
| Límites de AWS Amplify | El tráfico elevado puede superar la capa gratuita (5 GB transferencia/mes). | Bajo | Bajo | Monitorear métricas en AWS; si se supera, el costo adicional es mínimo (~$0.15 USD/GB). |
| Rechazo en Play Store | La app puede ser rechazada por incumplimiento de políticas de Google. | Bajo | Medio | Revisar políticas antes de publicar; usar track de prueba interna primero. |
| Brechas de seguridad | Acceso no autorizado a datos personales y de salud de los miembros. | Medio | Alto | JWT con expiración, HTTPS forzado, roles estrictos y auditorías periódicas. |
| Baja adopción | Usuarios que prefieren métodos tradicionales pueden no usar la app. | Bajo | Medio | Onboarding guiado y mejoras iterativas basadas en feedback de la encuesta. |
| Compatibilidad móvil | Errores en versiones antiguas de Android al usar React Native / Expo. | Medio | Medio | Establecer Android 9+ como versión mínima; pruebas en dispositivos reales. |
| Alcance fuera de control | Nuevas funcionalidades no planificadas pueden retrasar la entrega del proyecto. | Alto | Medio | Sprints fijos con backlog; cambios se programan para versiones futuras. |

4. Análisis de la Encuesta de Usuarios

Se realizó una encuesta a usuarios del gimnasio durante mayo de 2026. Los resultados validan la viabilidad de la plataforma y orientan las prioridades de desarrollo.

| 53 Respuestas totales | 47 Miembros / Clientes | 3 Entrenadores | 2 Dueños / Admin | 1 Recepcionista |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.1  Puntuaciones promedio — Sección Miembros (escala 1–5)

| Funcionalidad evaluada | Promedio | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Consultar estado de membresía desde el celular | 4.2 | Alto |
| Renovar / pagar membresía en línea | 4.2 | Alto |
| Ver rutina asignada en el teléfono | 4.3 | Alto |
| Gráficas de progreso corporal (peso, medidas) | 4.3 | Alto |
| Predicción de composición corporal | 4.1 | Medio |
| Plan de alimentación personalizado | 4.2 | Alto |
| Recetas saludables acordes al objetivo | 4.0 | Medio |
| Historial de salud visible para entrenador | 4.1 | Medio |
| Sentirse más comprometido con la app | 4.2 | Alto |
| Toda la información en una sola app | 4.3 | Alto |
| Probabilidad de uso activo | 4.2 | Alto |

4.2  Funcionalidad más demandada (Miembros)

| Funcionalidad preferida | % de respuestas |
| --- | --- |
| Ver y seguir mi rutina fácilmente | 38% |
| Rastrear mi progreso físico | 23% |
| Tener un plan de alimentación | 15% |
| Pagar y renovar mi membresía en línea | 12% |
| Recibir recordatorios de sesiones | 8% |
| Otro | 4% |

4.3  Hallazgos por rol

Dueños / Administradores (2 respuestas):

•  Puntuación máxima (5/5) en dashboard, alertas, membresías y reportes.

•  El 100 % aceptaría pagar suscripción si el precio es justo.

•  Tiempo semanal en tareas manuales: 5–10 horas → alta necesidad de automatización.

Entrenadores (3 respuestas):

•  Todos llevan el seguimiento de forma manual (Excel, cuaderno o de memoria).

•  Alta demanda de rutinas personalizadas, agenda digital y chat con miembros.

•  Probabilidad de uso: 4.7/5 — la más alta entre todos los roles.

Recepcionista (1 respuesta):

•  Puntuación 5/5 en todas las funcionalidades evaluadas.

•  Actualmente usa Excel/Google Sheets — alto potencial de reemplazo digital.

•  Prioridad: registrar pagos sin papeles desde la recepción.

Miembros (47 respuestas):

•  El 85 % usa apps móviles constantemente (varias veces al día).

•  Mayoría de 18–34 años, estudiantes o empleados de la zona Valle de Toluca.

•  Funciones más solicitadas: rutina en el teléfono, rastreo de progreso y plan de alimentación.

•  Probabilidad de uso promedio: 4.2/5 — alta disposición de adopción.

4.4  Conclusión del análisis

Los resultados confirman que existe una demanda sólida y validada para GymPro en todos los roles. La funcionalidad de rutinas en el teléfono y seguimiento de progreso concentra el mayor interés entre miembros, mientras que administradores y entrenadores priorizan la automatización administrativa y la agenda digital. La probabilidad de adopción alta (4.2/5) minimiza el riesgo de baja utilización. La estrategia de despliegue (VPS + AWS Amplify gratuito + Play Store ya activo) reduce el costo de infraestructura al mínimo necesario para el primer año.